PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Freelance City Index: Yogyakarta Edition

Platform data-driven rekomendasi distrik terbaik bagi freelancer di Daerah Istimewa Yogyakarta

| Version | V2.0 - Draft |
| --- | --- |
| Date | 19 juli 2026 |
| Team | Team Innovative Technology Group Zulfani Syfa Raudhatul Jannah Mohammad Rizky Hidayat Aditya Fajar Aritama Muhammad Luthfi |
| Product Owner | Mohammad Rizky Hidayat |
| Client / Stakeholder | Freelancer Gen Z, Fresh Graduate, dan Digital Nomad di DIY |
| Status | Draft |

How to use this template

You will add more sections in later sessions.

Blue underlined text = your group fills this in. Gray italic text = guidance; delete before submitting. Tables are pre-structured, add rows as needed, do not remove columns.

PART 1: PROBLEM, OBJECTIVES & SCOPE

# 1.  Problem Statement

Cover the why, not the what. A good problem statement has three parts: who is affected, what they cannot do, and what it costs them. No solution language here.

### 1.1  Background & Context

Pertumbuhan digital nomad global meningkat lebih dari 153% sejak 2019, dengan estimasi lebih dari 40 juta orang bekerja secara remote pada tahun 2025. Kondisi ini mendorong munculnya berbagai kota yang mulai mendukung gaya kerja fleksibel dan remote working, termasuk Yogyakarta (DIY). Dengan biaya hidup yang relatif lebih terjangkau dibanding kota besar seperti Jakarta, pertumbuhan coworking space, serta tingkat penetrasi internet mencapai 88,73%, DIY memiliki potensi sebagai wilayah pendukung aktivitas freelance dan digital nomad di Indonesia. Namun, hingga saat ini belum tersedia platform terpusat yang membantu pengguna membandingkan lima wilayah utama DIY yaitu Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo berdasarkan indikator seperti biaya hidup, kualitas internet, aksesibilitas, dan lingkungan kerja, sehingga proses pemilihan lokasi masih banyak bergantung pada rekomendasi informal dan estimasi pribadi yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan pengguna.

### 1.2  Problem Statement

Freelancer, remote worker, dan digital nomad di Yogyakarta masih kesulitan menentukan wilayah yang sesuai dengan kebutuhan mereka karena informasi mengenai biaya hidup, kualitas internet, coworking space, dan aksesibilitas tersebar di berbagai platform yang berbeda. Padahal, DIY memiliki lebih dari 57 coworking space aktif, tingkat penetrasi internet mencapai 88,73%, serta perbedaan biaya hidup antar wilayah yang cukup signifikan berdasarkan data UMK 2026. Namun hingga saat ini belum tersedia platform terpusat yang membantu pengguna membandingkan lima wilayah utama DIY secara terstruktur dan personal, sehingga proses pengambilan keputusan masih banyak bergantung pada rekomendasi informal, media sosial, dan estimasi pribadi.

### 1.3  Who is Affected

- Tech Professional membutuhkan wilayah dengan konektivitas internet tinggi, akses coworking space yang memadai, dan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas. Namun informasi tersebut masih tersebar di berbagai sumber sehingga sulit dibandingkan secara objektif.

- Creative Professional membutuhkan lingkungan yang inspiratif, komunitas kreatif yang aktif, serta konektivitas yang memadai untuk mendukung pekerjaan berbasis digital. Saat ini belum tersedia platform yang menggabungkan data objektif dan faktor komunitas dalam satu tempat.

- Student & Fresh Graduate membutuhkan wilayah dengan biaya hidup yang terjangkau untuk membangun karier freelance atau remote working tanpa tekanan finansial yang berlebihan. Namun perbedaan biaya hidup dan fasilitas antar wilayah DIY tidak mudah dipahami oleh pengguna baru.

- Digital Nomad membutuhkan kombinasi internet yang stabil, komunitas aktif, biaya hidup kompetitif, dan lingkungan yang nyaman untuk tinggal dalam jangka menengah. Namun informasi yang dibutuhkan masih tersebar di berbagai sumber yang tidak terintegrasi.

# 2.  Objectives

### 2.1  Business Objectives

| # | Objective | Why it matters | Success indicator |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mengurangi waktu riset pemilihan distrik dari 2–4 jam riset manual menjadi < 60 detik melalui rekomendasi terstruktur. | Riset manual lintas BPS/APJII/direktori memakan waktu & rawan bias "Jakarta-sentris". | Time-to-Result < 60 detik |
| 2 | Mendukung pengambilan keputusan berbasis data, menggantikan rekomendasi informal/media sosial dengan weighted scoring transparan. | Keputusan lokasi memengaruhi produktivitas & biaya hidup; keputusan berbasis asumsi berisiko salah pilih. | Recommendation Relevance Score ≥ 70% memberi nilai 4–5 |
| 3 | Menyederhanakan proses membandingkan 5 wilayah DIY dalam satu antarmuka yang konsisten. | Informasi tersebar di ≥5 sumber tak terintegrasi. | Quiz Completion Rate ≥ 70% |
| 4 | Menjaga kualitas & kemutakhiran rekomendasi melalui data yang diperbarui berkala. | Rekomendasi usang dapat menyesatkan keputusan. | Data Freshness Compliance 100% / 7 hari |

### 2.2  User Objectives

| Actor | What they need to accomplish | What stops them today |
| --- | --- | --- |
| Tech Professional (Software/Data/UI-UX/Remote IT) | Menemukan distrik dengan internet 50–150 Mbps dan coworking < Rp 3,5 juta/bulan | Data kecepatan internet per distrik tidak tersedia dalam satu tempat |
| Creative Professional (Content Creator/Photographer/Designer) | Menemukan lingkungan inspiratif (café / komunitas seni) tanpa mengorbankan konektivitas | Tidak ada platform yang menggabungkan faktor vibe komunitas dengan data objektif |
| Student & Fresh Graduate (mahasiswa/freelancer pemula) | Kelola seluruh biaya hidup (kost + makan + coworking) di bawah Rp 3 juta/bulan | Gap UMK antardistrik tak diketahui; keputusan berbasis asumsi |
| Digital Nomad (pendatang domestik/internasional) | Kombinasi konektivitas tinggi, komunitas aktif, biaya kompetitif untuk tinggal jangka menengah | Data tersebar di BPS, APJII, direktori coworking yang tak terintegrasi |
| Admin / Data Manager | Perbarui data 5 distrik setiap minggu tanpa proses manual panjang | Tidak ada sistem terpusat; data dikumpulkan manual dari 5+ sumber berbeda |

# 3.  Success Metrics

Each metric needs a baseline (current state), a target, and a way to measure it. If you cannot write down the measurement method, pick a different metric.

| Metric | Baseline (now) | Target (3 months) | How it is measured |
| --- | --- | --- | --- |
| Quiz completion rate | 0% (belum ada platform) | ≥ 70% pengguna selesaikan quiz | Server-side session log: rasio (sesi mencapai halaman hasil ÷ sesi memulai quiz) |
| Time-to-result | Manual: 2–4 jam riset | < 60 detik per sesi | Selisih timestamp: mulai quiz → render halaman hasil |
| Recommendation Relevance Score | 0 | ≥ 70% pengguna memberi nilai 4 atau 5 | Survei 1-pertanyaan pasca-hasil (skala 1–5): "Apakah rekomendasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan Anda?" |
| Data freshness compliance | Tidak ada SLA | ≥95% data diperbarui maksimal setiap 7 hari | Admin dashboard: log timestamp update per distrik vs ambang 7 hari |

What counts as a real metric

'User satisfaction' is not a metric. 'Average time to complete vaccine registration, measured via server-side session logs' is. Before writing any metric, ask: can I measure this before launch and again after? If the answer is no, replace it.

# 4.  Scope

State clearly what the MVP includes and what it does not. A feature left out of v1 is a decision, not a failure. Documenting it here prevents it from sneaking back in later.

### 4.1  In Scope & Out of Scope (MVP)

| ✅ IN Scope (MVP) | ❌ OUT of Scope (v1) |
| --- | --- |
| Landing Page | Login & registrasi pengguna (V2) |
| Persona Quiz 4 persona (Tech Professional / Creative Professional / Student & Fresh Graduate / Digital Nomad); input budget + prioritas internet + community + environment | Save Result, History, Favorites (V2) |
| Algorithm Explanation Page | Compare District antar sesi (V2) |
| Recommendation Engine — weighted scoring 4 indikator × 5 distrik | Interactive Map / Google Maps API (V2 visualisasi) |
| Result Page ranking 5 distrik + skor per 4 indikator + UMK/coworking/internet | Review / rating distrik oleh pengguna |
| Why This Match — penjelasan alasan rekomendasi per distrik | Forum, Chat, AI Chatbot, Generative AI (V3) |
| District Detail Page (profil ringkas per distrik) | Kost Recommendation & Coworking Recommendation (V3) |
| Admin: Login, Data Management Dashboard, Data Validation, Timestamp Monitoring, Audit Log | Notifikasi push / email |
| Web mobile-responsive, Bahasa Indonesia | Aplikasi mobile native; Multi-language; Social Media Integration |

### 4.2  Assumptions & Constraints

List the assumptions your team accepted while defining scope, and any hard constraints (technical, legal, budget, time) that shaped your decisions.

| Type | Description |
| --- | --- |
| Assumption | Data BPS, APJII, direktori coworking tersedia publik & dapat diakses mingguan. |
| Assumption | Nilai indikator Community & Environment yang bersifat observasional dikumpulkan & dikonversi ke skala 0–100 oleh tim memakai rubrik terdokumentas |
| Assumption | UMK DIY 2026 yang digunakan valid selama periode pengembangan (Kota 2,83 jt — Gunungkidul 2,33 jt) |
| Constraint | Deadline MVP 1 semester; tim 4 orang part-time; hosting & DB tier gratis. |
| Constraint | Autentikasi admin bersifat single-role internal (tanpa registrasi publik). Ini bukan sistem akun pengguna; pertegasan atas item "login out of scope". |
| Constraint | Anggaran terbatas: hosting gratis (Vercel/Netlify) dan database tier gratis |
| Constraint | Platform harus dapat diakses di browser mobile tanpa instalasi aplikasi |

PART 2: FUNCTIONAL REQUIREMENTS & WORKFLOWS

# 5.  Functional Requirements

Each row is one system behavior: one actor, one action, one condition.

Use the pattern: 'The system shall [action] when [condition].' Set MoSCoW priority before any code is written.

Before you submit each FR, check four things

Unambiguous: two engineers reading it independently would build the same thing.

Testable: you can write a pass/fail test case for it right now.

Feasible: it can be built within this project's constraints.

Prioritized: you have a MoSCoW label and you would defend it in a scope-cut conversation.

### 5.1  FR Table: Freelancer (Pengguna)

List all FRs for this actor. Put Must Haves first.

| FR ID | Actor | The system shall… | Condition / Trigger | Priority | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-000 | Freelancer | menampilkan Landing Page berisi value proposition + tombol "Mulai" yang membuka quiz | Pengguna membuka domain | High | M |
| FR-001 | Freelancer | menampilkan empat pilihan persona (Tech Professional, Creative Professional, Student & Fresh Graduate, Digital Nomad) sebagai kartu interaktif | Pengguna membuka halaman quiz | High | M |
| FR-002 | Freelancer | menyediakan slider budget Rp 2.000.000–Rp 6.500.000 dan menampilkan nilai terpilih real-time | Pengguna berada di Step 1 quiz | High | M |
| FR-003 | Freelancer | menampilkan pilihan prioritas internet (Low / Medium / High / Ultra) sebagai tombol single-select | Pengguna berada di Step 1 quiz | High | M |
| FR-004 | Freelancer | menampilkan pilihan Community Priority (Low / Medium / High) sebagai tombol single-select | Pengguna berada di Step 1 quiz | High | M |
| FR-005 | Freelancer | menampilkan pilihan lingkungan kerja (Quiet / Café / Coworking / Flexible) sebagai tombol single-select | Pengguna berada di Step 1 quiz | High | M |
| FR-006 | Freelancer | menghitung weighted score 5 distrik DIY: Skor = Σ (nilai indikator × bobot persona) | Pengguna tekan ‘Find My Best Region’ | High | M |
| FR-007 | Freelancer | menampilkan Step 2 (Algorithm): bar bobot indikator per persona + contoh formula | Setelah FR-006 dipicu | High | M |
| FR-008 | Freelancer | menampilkan ranking 5 distrik dengan skor total + skor 4 indikator (Internet, Cost, Community, Environment) + UMK/coworking/internet | Pengguna tekan ‘See Results’ | High | M |
| FR-009 | Freelancer | memberikan badge ‘Best Match’ pada distrik dengan skor tertinggi | Sistem selesai hitung skor | High | M |
| FR-010 | Freelancer | memperbarui seluruh skor otomatis tanpa reload jika pengguna ubah input di Step 1 | Pengguna ubah persona / input | High | M |
| FR-011 | Freelancer | menampilkan halaman profil per distrik | Pengguna klik nama distrik | High | M |
| FR-012 | Freelancer | menjelaskan alasan ("Why This Match") mengapa sebuah distrik direkomendasikan, berdasarkan preferensi pengguna dan kontribusi tiap indikator pada weighted scoring | Halaman hasil/ detail distrik dirender | High | M |

### 5.2  FR Table: Admin / Data Manager

List all FRs for this actor.

| FR ID | Actor | The system shall… | Condition / Trigger | Priority | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-A01 | Admin | menyediakan dashboard input data dengan form untuk memperbarui 4 indikator per distrik (skala 0–100) | Admin login dan buka halaman Data Management | High | M |
| FR-A02 | Admin | mencatat timestamp update terakhir per distrik dan menampilkannya di dashboard | Admin simpan data baru | High | M |
| FR-A03 | Admin | memberikan notifikasi peringatan jika data distrik belum diperbarui > 7 hari | Sistem deteksi timestamp > 7 hari | High | M |
| FR-A04 | Admin | menyimpan audit log: tanggal, field diubah, nilai lama, nilai baru, nama admin | Admin tekan Simpan | Med | M |
| FR-A05 | Admin | memvalidasi nilai indikator dalam rentang 0–100 sebelum data tersimpan | Admin masukkan nilai di form | High | M |

MoSCoW reference

M Must Have: the product does not ship without this.

S Should Have: significant value, expected in the next sprint or release.

C Could Have: nice to have; only included when higher-priority items are done.

W Won't Have (this time): deferred. Write it here so it cannot silently re-enter scope.

# 6.  User Workflows

Map each critical feature as a step-by-step flow. Each workflow needs an actor, a happy path, every decision point, and at least two edge cases. Write what happens, not what the screen looks like.

## 6.1  Workflow: Persona Quiz & Region Recommendation

| Actor | Actor: Freelancer (Tech Professional / Creative Professional / Student & Fresh Graduate / Digital Nomad) |
| --- | --- |
| Goal | Mendapatkan rekomendasi distrik DIY terbaik berdasarkan profil dan anggaran dalam < 60 detik |
| FRs covered | FR-000, FR-001, FR-002, FR-003, FR-004, FR-005, FR-006, FR-007, FR-008, FR-009, FR-010, FR-011, FR-012 |

### Ideal Path

Write each step from the actor's point of view. Name who acts and what the system returns.

| # | Step description |
| --- | --- |
| 1 | Freelancer membuka freelancecityindex.id dan langsung disuguhi Step 1 sistem menampilkan empat kartu persona (Tech Professional, Creative Professional, Student & Fresh Graduate, Digital Nomad) tanpa perlu login. |
| 2 | Freelancer memilih persona, menggeser slider budget, memilih prioritas internet, community priority, dan environment sistem merespons perubahan slider secara real-time. |
| 3 | Freelancer tekan ‘Find My Best Region’ sistem berpindah ke Step 2 dan menampilkan bar bobot indikator sesuai persona serta contoh formula untuk distrik Sleman. |
| 4 | Freelancer tekan ‘See Results’ sistem menghitung weighted score 5 distrik: Skor = (internet × bobot) + (cost × bobot) + (community × bobot) + (environment × bobot). |
| 5 | Sistem menampilkan Step 3: lima kartu distrik diranking dari skor tertinggi; rank 1 mendapat badge ‘Best Match’ dan border biru; setiap kartu tampilkan skor, UMK, coworking, dan internet. |
| 6 | Freelancer klik nama distrik sistem menampilkan halaman profil distrik dengan ringkasan data lengkap. |
| 7 | Freelancer klik ‘Try Again’ sistem mereset semua input ke default dan kembali ke Step 1 tanpa reload halaman. |

### Decision Points

Every fork needs both paths written out. The NO path must always land somewhere: an error message, a retry option, or a hard stop.

| Decision Point | YES / Success path | NO / Error path |
| --- | --- | --- |
| Apakah pengguna telah memilih persona sebelum submit? | Lanjut ke Step 2 dan hitung skor | Error inline: ‘Pilih dulu profil freelancer Anda’; tombol tidak berfungsi |
| Apakah semua indikator memiliki nilai valid (0–100) di database? | Hitung skor dan tampilkan ranking | Tampilkan: ‘Data [distrik] sedang diperbarui’; distrik dikecualikan sementara dari ranking |
| Apakah koneksi internet pengguna aktif saat load hasil? | Halaman hasil tampil dalam < 2 detik | Skeleton loading 5 detik; jika gagal: ‘Koneksi terputus. Coba lagi?’ + tombol retry |

### Edge Cases

At minimum two edge cases per workflow. Each one must describe what the system does, not just note that something can go wrong.

| Edge Case | What the system must do |
| --- | --- |
| Dua distrik skor sama persis | Distrik dengan UMK terendah menempati rank lebih tinggi (tiebreaker affordability); badge ‘Best Match’ hanya satu distrik |
| Budget < UMK semua distrik | Tetap tampilkan ranking; tambahkan label ‘Budget di bawah UMK’ berwarna kuning di setiap kartu |
| Layar mobile < 360px | Layout single-column responsif; slider & tombol dengan area touch minimum 44px |
| Back browser setelah lihat hasil | Pertahankan state quiz (persona + input terakhir); pengguna tidak mengulang dari awal |
| Nilai indikator distrik = 0 (belum diisi admin) | Kecualikan distrik dari ranking; tampilkan catatan: ‘[Nama Distrik] data sedang diperbarui’ |

## 6.2  Workflow: Admin Data Update

| Actor | Admin / Data Manager |
| --- | --- |
| Goal | Memperbarui nilai indikator satu atau lebih distrik DIY agar data platform akurat setiap minggu |
| FRs covered | FR-A01, FR-A02, FR-A03, FR-A04, FR-A05 |

### Ideal Path

| # | Step description |
| --- | --- |
| 1 | Admin login ke dashboard menggunakan kredensial terdaftar sistem verifikasi dan tampilkan halaman Data Management. |
| 2 | Admin melihat tabel ringkasan 5 distrik beserta timestamp update terakhir sistem tandai distrik yang belum diperbarui > 7 hari dengan label peringatan kuning. |
| 3 | Admin pilih distrik yang akan diperbarui dan isi form nilai baru untuk 4 indikator (internet, cost, community, environment) dalam skala 0–100. |
| 4 | Admin tekan Simpan sistem validasi semua nilai dalam rentang 0–100. |
| 5 | Sistem simpan data ke database, catat audit log (tanggal, field, nilai lama, nilai baru, nama admin), dan perbarui timestamp distrik. |
| 6 | Sistem kirim konfirmasi: ‘Data [nama distrik] berhasil diperbarui’; halaman Data Management tampilkan timestamp terbaru. |

### Decision Points

| Decision Point | YES / Success path | NO / Error path |
| --- | --- | --- |
| Apakah semua nilai indikator valid (0–100)? | Simpan data dan catat audit log | Error merah per field: ‘Nilai harus berupa angka 0–100’; data tidak tersimpan |
| Apakah admin memiliki hak akses (role = admin)? | Tampilkan dashboard Data Management | Tolak akses, tampilkan halaman 403: ‘Anda tidak memiliki izin’ |

### Edge Cases

| Edge Case | What the system must do |
| --- | --- |
| Admin masukkan teks (bukan angka) di field indikator | Tolak input real-time; tampilkan: ‘Masukkan angka antara 0 hingga 100’ |
| Dua admin update distrik sama bersamaan | Optimistic locking: admin yang terakhir simpan mendapat peringatan konflik dan diminta refresh sebelum simpan ulang |
| Koneksi database putus saat admin tekan Simpan | Tampilkan: ‘Gagal menyimpan coba lagi dalam beberapa menit’; tidak ada data tersimpan sebagian (atomic transaction) |

# Revision History

Update this table each time you change the document. Version, date, author, one-line summary of what changed.

| Version | Date | Author | Changes |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 12 Mei 2026 | Mohammad Rizky Hidayat | Initial draft problem statement & objectives |
| v0.2 | 16 Mei 2026 | Zulfani Syfa Raudhatul Jannah | Tambah success metrics & scope table |
| v0.3 | 18 Mei 2026 | Aditya Fajar Aritama | Tambah functional requirements FR-001 s/d FR-A05 |
| v1.0 | 19 Mei 2026 | Muhammad Luthfi | Finalisasi workflows, edge cases & formatting |
| v1.1 | 20 Jun 2026 | Tim | Tambah FR-004 Community Priority (quiz input ke-4, simetris dengan Internet & Environment); renumbering FR-005 s/d FR-012; perbaiki redaksi ganda FR-001 dan workflow Step 1/2 (4 persona, community priority) |